# PROJECT CHARTER

| ### 1. General Project Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name: |  | WEFOOD – Platform Inovasi Pemesanan Makanan Berbasis Web |  |  |  |  |  |  |
| Executive Sponsors: |  | Direktur Operasional & Direktur Teknologi |  |  |  |  |  |  |
| Department Sponsor: |  | Departemen Digital & Departemen Marketing |  |  |  |  |  |  |
| Impact of project: |  | - Mendigitalisasi proses pemesanan makanan UMKM. - Meningkatkan efisiens transaksi kuliner hingga 30-50% - Mengurangi kesalahan pencatatan pemesanan - Membuka peluang ekspansi bisnis bagi UMKM kuliner - Memberikan platfrm terpadu bagi pelanggan, restoran, dan admin. |  |  |  |  |  |  |
| Budget: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. Project Team |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Name |  | #### Department |  | #### Telephone | #### E-mail |  |  |
| Project Manager: | Khosyi Kafi Kirdiat |  | Sains Data |  | 08970697xxxx | khosyikirdiat@gmail.com |  |  |
| Team Members: | Ikfan Putra Maesru Dwi Pradana |  | Sains Data |  | 08958896xxxx | Ikfanputramaesrudwip@student.telkomuniversity.ac.id |  |  |
|  | Madina Nilasari |  | Sains Data |  | 0892638xxxx | madinanilasari@gmail.com |  |  |
|  | Sabrina Salva Kalimatin Safa |  | Sains Data |  | 0857619xxxx | Sabrinasalva381@gmail.com |  |  |
| ### 3. Stakeholders (e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pelanggan : Menggunakan platform untuk memesan makanan - Restoran / UMKM : mengelola menu dan pesanan - Admin WEFOOD : Mengawasi keseluruhan sistem - Dosen Pembimbing / Institusi : Monitoring hasil proyek - Developer : Menjalankan pengembangan sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. Project Scope Statement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Purpose / Business Justification Describe the business need this project addresses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyek “WEFOOD” dibuat untuk menjawab kebutuhan digitalisasi layanan pemesanan makanan pada UMKM. Dan kebanyakan untuk restoran kecil atau UMKM belum memiliki platform online pemesanan. WEFOOD memberikan solusi menyeluruh : pemesanan, dashboard restoran, pelaporan, dan pelacakan pesanan secara real-time. Jadi Hal ini meningkatkan efisiensi, mengurangi antrean, dan meningkatkan keuntungan UMKM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectives (in business terms) Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Meningkatkan Efisiensi Transaksi Digital : Melalui otomisasi proses pemesanan, pencatatan, dan pembayaran ini dapat meningkatkan efisiensi transaksi pemesanan makanan UMKM hingga sebesar 40%. - Mengurangi Kesalahan Operasional - Mempercepat Waktu Pemesanan - Meningkatkan Pendapatan Harian UMKM - Mengurangi Biaya Administrative sebesar 30% : - Meningkatkan Engangement & Retention Customer - Menghasilkan Laporan penjualan otomatis dengan pengambilan keputusan Bisnis - Meningkatkan Digitalisasi UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deliverables List the high-level “products” to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Customer Web APP - Dashboard Restoran - Dashboard Admin - Basis Data & API Backend - WBS & Gantt Chart - Dokumen Lengkap PMP - Project Charter - Risk Management Plan - Financial Feasebility (NPV, ROI, PBP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scope List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Scope - Sistem Login & Autentikasi - Pemesanan Makanan - Keranjang & Checkout - Pemrosesan Pembayaran - Dashboard Restoran (Menu, pesanan, laporan) - Dashboard Admin - Notifikasi status pesanan Out Scope - Aplikasi Website via Browser - Integrasi pembayaran asli (QRIS/ e- wallet) - Fitur Pengiriman Makanan (kurir) - Sistem Inventory detail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Milestones Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c Week; Milestone / Phase; deskripsi; output. 1; Project initiation dan requerment gathering; Identifikasi kebutuhan user, scope awal, stakeholder mapping; Requirement Document. 2; Planning & System Design; Penyusunan workflow, ERD, UI/UX mockup, dan perencanaan sistem; Design Document. 3; System Development – Frontend; Pembuatan UI pelanggan: home, menu, cart, checkout; Frontend Prototype. 4; System Development – Backend; Pembuatan API, database, autentikasi, dashboard admin/restoran; Backend Module. 5; Testing & Debugging; System testing, UAT, perbaikan bug; UAT Report & QA Approval. 6; Deployment & Handover; Deployment sistem, konfigurasi server, pelatihan admin, serah terima; Final Report & System Live. |
| Major Known Risks (including significant Assumptions) Identify obstacles that may cause the project to fail. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk; Risk Rating (Hi, Med, Lo). Server Down / Hack Server; High. Data Tidak Akurat; Medium. Bug System; High. Akses Internet; Medium. |
| Constraints List any conditions that may limit the project team’s options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budget / Anggaran Terbatas - Batasan Waktu Pengerjaan Proyek - Akses Server (keterbatasan Insfrastruktur Teknis) dan Bank - Keterbatasan Akses ke UMKM Mitra - Anggota Tim / Personel Terbatas - Perangkat / Device yang beragam - UI/UX yang Mudah Diakses User UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| External Dependencies Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keberhasilan Proyek ini tidak tergantung hanya pada satu orang saja melainkan ini adalah koordinasi antar Developer dan user. Semua Pihak jelas menyetujui hal ini dikarenakan ini adalah satu web yang berguna bagi UMKM - Kolaborasi dan Kesiapan UMKM restoran dalam menyediakan data menu serta melakukan uji coba sitem. - Ketersediaan Layanan Server & Infrastruktur Hosting untuk WEB. - Dependensi pada Framework, Library, dan API eksternal. - Kesesuaian Perangkat pengguna (UI/UX) dengan aplikasi web. - Ketersediaan Koneksi internet dari pelanggan, UMKM, dan admin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. Communication Strategy (specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project manager akan berkomunikasi dengan executive sponsor, anggota tim, dan stakeholde sesuai metode dan frekuensi pada tabel berikut Pihak yang dihubungi; Metode Komunikasi; Informasi yang disampaikan; frekuensi; Penanggung jawab. Executive sponsor; Email, Meeting akhir fase; Status proyek, milestone, resiko; Setiap akhir fase; Project manager. Project Team Members; Whatsapp/Discord, weekly meeting; Pembagian tugas, progres, isu teknis; Harian dan mingguan; Project manager. Stakeholder (UMKM/Restoran); Google Meet / UAT Session; Demo sistem, UAT; Pada fase testing; QA tetser / project manager. Admin wefood; Demo dan dokumentasi; Update fitur admin; Setelah Development; Developer. |
| ### 6. Sign-off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Name |  |  | ### Signature | ### Date (MM/DD/YYYY) |  |
| ### Executive Sponsor |  |  |  | Direktur Operasional & Direktur Teknologi |  |  |  | 11/23/2025 |  |
| ### Department Sponsor |  |  |  | Departemen Digital & Departemen Marketing |  |  |  | 11/23/2025 |  |
| ### Project Manager |  |  |  | Khosyi Kafi Kirdiat |  |  |  | 11/23/2025 |  |
| ### 7. Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |